项目名称：基于深度学习的社区垃圾智能识别与分类助手

背景及意义：

政策与时代需求：随着“无废城市”建设和垃圾分类政策的全面推行，垃圾分类已成为社会新时尚。然而，居民在实际操作中常常面临“垃圾如何分”的困惑，特别是对某些模糊类别的物品。

技术发展：深度学习，特别是卷积神经网络（CNN）在图像识别领域已非常成熟，MobileNet、EfficientNet等轻量级模型使得在个人设备上部署成为可能。

开发可行性：有公开的垃圾图像数据集，且Python、TensorFlow/PyTorch等开源工具生态完善。

社会意义：本项目旨在通过技术手段降低居民进行垃圾分类的门槛，提高垃圾分类的准确率和积极性，从而助力环保事业，具有明确的社会价值和公益属性。

项目目标：

项目的核心目标：开发一个能够通过摄像头或相册图片，快速、准确识别垃圾种类（主要为可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾四大类），并给出分类建议的移动端或桌面端应用原型。

具体功能目标：

1.  图像识别功能：用户可通过应用拍摄或上传一张垃圾图片，系统自动识别出图片中的主要垃圾物品。

2.  分类查询功能：系统根据识别结果，给出该物品所属的垃圾类别（如“可乐罐”->“可回收物”）以及具体的投放指导（如“请清洗后投入可回收垃圾桶”）。

3.  用户交互界面：拥有一个简洁友好的图形用户界面（GUI），方便用户进行操作并查看结果。

前期准备：

1. 技术栈学习与准备：

编程语言：Python。

深度学习框架：PyTorch。

核心库：OpenCV、 NumPy、 Pillow。

模型知识：学习卷积神经网络（CNN）的基本原理。重点研究一个轻量级模型，如 MobileNetV2或 ResNet18，非常适合本项目的规模和部署需求。

界面开发：可选择 Gradio或 Streamlit快速构建Web演示界面，或使用 Tkinter。

2. 数据准备：

数据集来源：

在Kaggle、天池等平台有很多现成的数据集。针对现有数据集中缺失的特定垃圾（如本地特色外卖包装），可通过网络爬虫或自行拍摄进行补充。至少需要涵盖四大类垃圾中的数十种常见物品，总图片数量建议在3000-5000张以上，以保证模型的基本性能。数据需要预先按类别分好文件夹。

预计完成时间：

第1-2周：项目启动与数据准备

完成技术栈学习，搭建开发环境。

搜集、下载并整理垃圾图像数据集。

编写数据预处理脚本。

第3-5周：模型构建与训练

搭建或加载预训练的CNN模型。

划分训练集、验证集。

编写训练脚本，开始在本地或云端（如Google Colab）进行模型训练。

迭代调参，优化模型性能，直至达到目标准确率。

第6-8周：应用开发与集成

使用Gradio/Streamlit/Tkinter开发用户界面。

将训练好的模型集成到界面中，实现图片上传、模型预测、结果显示的完整流程。

第9周：测试与优化

进行全面测试，包括功能测试和用户体验测试。

修复bug，优化界面和模型的响应速度。

编写项目文档和使用说明。

第10周：收尾与报告撰写

完成所有代码和文档的整理。

撰写最终的工程报告。

准备答辩演示材料。